|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta la fecha, hemos cumplido con la mayoría de las actividades planificadas dentro de los plazos establecidos en la Carta Gantt. Sí, hemos avanzado de manera sólida según la planificación, logrando concretar con éxito el desarrollo completo del front-end y el back-end de la plataforma. - Factores facilitadores: La excelente organización en Sprints, el uso eficiente de repositorios en GitHub y la fluidez en la integración de las interfaces con la capa de servicios. - Factores dificultadores: Actualmente nos encontramos en la fase de desarrollo e integración de la inteligencia artificial, lo cual ha requerido un mayor desafío analítico en la calibración y el procesamiento de datos para asegurar respuestas precisas y un buen rendimiento.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para abordar los retos pendientes en el módulo de inteligencia artificial, estamos implementando las siguientes estrategias: - Destinar horas específicas de trabajo colaborativo exclusivamente al entrenamiento, ajuste de parámetros y pruebas de integración de los algoritmos. - Utilizar datasets simulados y datos históricos limpios para acelerar las iteraciones del modelo sin depender de fuentes externas en tiempo real. - Realizar reuniones de sincronización rápidas para resolver bloqueos técnicos entre los servicios del back-end y los scripts de IA

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el desempeño del equipo de manera muy positiva, ya que logramos completar la totalidad del front-end y el back-end según lo presupuestado. Destacamos la buena coordinación interna y el orden en la arquitectura de la aplicación. Como aspecto a mejorar, debemos ajustar la estimación de tiempos para las tareas asociadas a la IA, dado que el proceso de entrenamiento y ajuste de los modelos requiere más iteraciones de las que contemplamos inicialmente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - Inquietudes: Nuestra principal atención está en lograr una integración fluida entre los servicios del back-end y el módulo de IA, procurando que los tiempos de respuesta del sistema sigan siendo eficientes para el usuario. - Preguntas: ¿Qué estrategias o métricas clave recomiendan priorizar en este punto para validar que el modelo de IA funciona correctamente antes de realizar el despliegue en la nube?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenemos la estructura de trabajo inicial, pero al haber finalizado el desarrollo web, reasignamos el apoyo de los integrantes hacia las tareas de integración, pruebas y depuración de la inteligencia artificial, acelerando así esta etapa restante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? - Evaluación general: Muy buena. Destacamos el compromiso de todos para sacar adelante los entregables más complejos de la plataforma. - Aspectos positivos: La buena comunicación entre los miembros, el apoyo constante ante problemas técnicos y la claridad para cumplir las metas del proyecto. - Aspectos a mejorar: Mejorar la documentación interna de los cambios que realizamos en los algoritmos de IA, garantizando que todo el grupo maneje la misma información técnica para las evaluaciones