|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Factores que facilitaron: La base de datos relacional en Neon ya fue creada y la estructura de tablas y modelos del backend está lista y operativa. Factores que dificultaron: Aunque la base de datos está creada, actualmente se encuentra vacía, sin registros de productos solares, especificaciones técnicas ni cotizaciones históricas. Para entrenar el modelo KNN es indispensable contar con datos concretos (consumos energéticos, potencias de kits, requerimientos), por lo que la ausencia de un conjunto de datos cargado ha impedido iniciar el entrenamiento del algoritmo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Planeo resolver la falta de registros creando un script de datos sintéticos con perfiles simulados de consumo y productos solares. Esto nos permitirá poblar la base de datos rápidamente y obtener el dataset necesario para entrenar y validar el modelo KNN sin depender de usuarios reales

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo lento ya que el desarrollo del modelo dependía de contar con datos en el sistema. Destaco el estudio previo del algoritmo KNN y el haber identificado a tiempo que la base de datos vacía frenaría el entrenamiento. Para mejorar, debí haber sido más proactivo y generar un dataset simulado de prueba con anterioridad para avanzar la lógica del modelo en paralelo sin depender de los registros de la base de datos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi mayor inquietud es el volumen mínimo de datos necesario para que las recomendaciones de kits solares mediante KNN sean precisas y consistentes ante entradas del consumo eléctrico.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No es necesario hacer una redistribución completa de roles, pero sí sugiero incorporar una actividad previa para la generación y carga de datos de prueba para productos y cotizaciones.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo gracias a la buena resolución técnica y la autonomía para levantar la API y la base de datos, aunque debemos mejorar la anticipación a las dependencias entre módulos para no retrasar áreas como la IA por falta de datos iniciales.