Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Anglo Electric Project |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, inteligencia artificial, analítica de datos y gestión de proyectos. |
| Competencias | - Ingeniería y Ciclo de Vida del Software - Arquitectura y Gestión de Bases de Datos - Ingeniería de Requisitos y Modelado de Procesos - Gestión Ágil de Proyectos TI - Diseño Seguro y Estándares de Calidad - Desarrollo Multiplataforma |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la ineficiencia operativa en el área de atención y seguimiento de clientes de una empresa de paneles solares ubicada en la Región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Quilpué. La problemática principal radica en la pérdida de oportunidades comerciales debido a respuestas tardías, olvido de fechas clave y un déficit de comunicación, lo que sitúa a la organización en una clara desventaja frente a sus competidores. Se escogió abordar este tema porque el sector de las energías renovables está en pleno crecimiento y exige una atención ágil, especializada y personalizada. Esta ineficiencia afecta directamente a los clientes finales, quienes esperan respuestas inmediatas para sus cotizaciones, de igual manera, impacta negativamente a los colaboradores de la empresa, que se ven sobrepasados por la carga de documentación y las tareas manuales repetitivas. El desarrollo de esta solución es altamente pertinente con el perfil de egreso de la carrera. Su ejecución requiere aplicar nuestras competencias de manera integral como el levantamiento de requisitos y modelado de los procesos actuales, hasta el desarrollo de una plataforma web segura y multiplataforma. Todo el ciclo de vida del software será gestionado a través de la metodología Scrum para asegurar la construcción iterativa de cada módulo, con la integración de Inteligencia Artificial para automatizar la atención de consultas frecuentes mediante un bot conversacional. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Crear una plataforma web con e-commerce e inteligencia artificial para optimizar las ventas, cotizaciones y atención al cliente en una empresa de paneles solares. Objetivo específicos Plataforma E-commerce: Desarrollar la tienda online con catálogo interactivo y cotizador para componentes y kits solares completos. Automatización con IA: Integrar un recomendador de kits según el consumo del usuario y un chatbot para resolver dudas y agendar visitas técnicas. Dashboard Analítico: Implementar un panel de control para monitorear ventas y calcular márgenes de ganancia en tiempo real. Base de Datos: Diseñar y estructurar la base de datos relacional (MySQL) para gestionar usuarios, ventas, consumos y registros del sistema. |
| 3. Metodología | ### 1. Metodología utilizada - Metodología híbrida: Se combinó el modelado previo de procesos con el marco ágil Scrum para el desarrollo del software. ### 2. Fases y procedimientos ejecutados - Fase 0 (Sprint 0 - Sem. 1 a 3): Levantamiento y análisis de requisitos del negocio y diseño de prototipos UI/UX en Figma. - Fase 1 (Sprint 1 - Sem. 4 a 8): Creación del modelo y base de datos, junto con el desarrollo de la API backend para usuarios, productos y cotizaciones. - Fase 2 (Sprint 2 - Sem. 9 a 15): Construcción del frontend interactivo e integración del modelo de IA para recomendación de kits y el chatbot con agenda. - Fase 3 (Sprint 3 - Sem. 16 a 18): Despliegue de la plataforma en la nube, integración del dashboard analítico de ventas y pruebas finales de calidad. ### 3. Pertinencia para cumplir los objetivos - Entrega incremental: Permitió validar avances funcionales en cada Sprint y ajustar componentes clave de forma temprana. - Trabajo en paralelo: Facilitó que los roles de frontend, backend, base de datos e inteligencia artificial avanzan coordinados bajo estándares de calidad. - Solución enfocada al problema: El modelado inicial aseguró que la automatización y el e-commerce resolvieran exactamente las demoras comerciales de la empresa. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? |