Acta de Constitución

del Proyecto

Anglo Electric Project

Fecha: [25/08/2026]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Servicio Eléctrico Christopher Pastén E.I.R.L |
| --- | --- |
| Proyecto | Anglo Electric Project |
| Fecha de preparación |  |
| Cliente | Christopher Pastén |
| Patrocinador principal | Christopher Pastén |
| Gerente de Proyecto | Fiorella Osorio |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Christopher Pastén | Propietario / Cliente Principal | Operaciones y Comercial | Gerencia General |

# Propósito y Justificación del Proyecto

Desarrollar e implementar una plataforma web con comercio electrónico y automatización mediante inteligencia artificial para optimizar el flujo comercial, la gestión de cotizaciones y la atención al cliente de la empresa de paneles solares, integrando un recomendador inteligente de kits y un panel de control analítico. El proyecto surge para resolver la ineficiencia operativa generada por tareas manuales y respuestas tardías en la atención comercial, lo que causa pérdida de ventas. La plataforma automatiza procesos clave con tecnologías en la nube y algoritmos de recomendación, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la competitividad del negocio.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web integral para una empresa de energía solar, la cual combina un catálogo de comercio electrónico con herramientas de automatización e inteligencia artificial. El sistema incluye un recomendador inteligente de kits fotovoltaicos basado en las necesidades del usuario, un asistente virtual para responder consultas y agendar visitas técnicas, además de un panel analítico para el monitoreo comercial en tiempo real.

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

- E-commerce: Catálogo interactivo con carrito de compras y valores visibles de inmediato. - Integración Social: Botones/redirección directa desde anuncios hacia WhatsApp o la web. - Módulo de IA: Bot conversacional para consultas frecuentes y modelo predictivo KNN para recomendación personalizada de kits según consumo energético y presupuesto. - Agenda Electrónica: Sincronización automática de disponibilidad para evitar agendamientos en días ocupados. - Dashboard Analítico: Panel de control de ventas mensuales/anuales y cálculo de márgenes de ganancia.

## Requerimientos del proyecto

- Desarrollo bajo metodología ágil Scrum dividida en Sprints iterativos. - Infraestructura desplegada en Amazon Web Services (AWS Free Tier). - Cumplimiento de estándares de calidad y pruebas funcionales QA en cada entrega. - Entregables académicos alineados a las 18 semanas de la asignatura Portafolio de Título.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar la plataforma e-commerce con catálogo, módulo de IA, agenda y dashboard. | Todas las funcionalidades requeridas están desplegadas y validadas al 100 % mediante pruebas QA. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Completar el desarrollo en un periodo de 18 semanas. | Entregas se completaron a tiempo según los plazos fijados para las Fases 1, 2 y 3 del semestre. |
| Costo |  |
| Desarrollar el proyecto utilizando tecnologías de uso libre y nube costo $0. | Puedes mantener los costos de desarrollo y los costos de infraestructura en $0 si usas AWS Free Tier y herramientas open-source. |
| Calidad |  |
| Asegurar alta usabilidad, tiempos de respuesta ágiles y cotizaciones precisas. | El cliente debe aprobar las pruebas de aceptación y la disponibilidad del sistema debe ser mayor al 99%. |

# Premisas y Restricciones

- Premisas: Disponibilidad del cliente para aportar datos de cotización; disponibilidad de los servicios AWS Free Tier y librerías open-source; uso de datasets de simulación fotovoltaica para el entrenamiento del modelo de IA. - Restricciones: Límite temporal académico de 18 semanas; presupuesto de inversión en software restringido a $0 en costo de licencias.

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Falta de datos reales históricos de la empresa: Mitigado mediante la generación de un dataset simulado/sintético para el modelo KNN. - Incompatibilidad en la integración de la agenda/bot con WhatsApp: Mitigado mediante el uso de APIs estándar y webhooks. - Retrasos en las iteraciones (Sprints): Mitigado con un Definition of Done estricto bajo metodología Scrum.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Documento de requisitos y prototipos UI/UX | Semana 4 |
| Arquitectura Backend y Base de Datos | Semana 8 |
| Integración Frontend y Funcionalidades de IA | Semana 12 |
| Despliegue en AWS y Dashboard Analítico Final | Semana 18 |

# Presupuesto estimado

Desarrollo de Software: $0 (Trabajo académico realizado por el equipo). Herramientas de Diseño y Desarrollo (Figma, VS Code, Python, React, Node.js): $0 (Licencias gratuitas/open-source). Infraestructura Cloud (AWS EC2, S3, RDS - Free Tier): $0. Presupuesto Total Estimado: $0 CLP

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Christopher Pastén | Propietario / Cliente | Servicio Eléctrico E.I.R.L. | Gerencia General |
| Fiorella Osorio | Frontend & UX/UI Designer | Equipo de Desarrollo TI | Liderazgo Técnico |
| Cristopher Figueroa | Scrum Master & Backend | Equipo de Desarrollo TI | Desarrollo Web |
| David Valenzuela | Ingeniero de IA & Datos | Equipo de Desarrollo TI | Inteligencia Artificial |
| Kevin Peña | Analista de Datos & QA | Equipo de Desarrollo TI | Calidad e Integración |

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento del 100% de los requisitos funcionales del MVP (E-commerce, recomendador IA, agenda y dashboard). - Aprobación del cliente final (Christopher Pastén) en la demostración del sistema. - Evaluación favorable por parte del docente evaluador en las entregas de las Fases 1, 2 y 3.

# Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiorella Osorio | Gerente de proyecto / Frontend & UX/UI Designer | Equipo de Desarrollo TI | Liderazgo Técnico |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Asignar y reasignar tareas/roles entre los integrantes del equipo según el plan de trabajo. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Autorizar el uso de recursos gratuitos o definir cambios dentro del límite de costo cero. |
| Decisiones técnicas | Definir la arquitectura tecnológica (AWS, stack React/Node/Python, PostgreSQL) junto al equipo. |
| Resolución de conflictos | Moderar desacuerdos técnicos y reorganizar los Sprints en caso de retrasos. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Reportar bloqueos directamente al Docente Guía o al Patrocinador (Christopher Pastén). |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| David Valenzuela | Inteligencia Artificial & Datos | Equipo Proyecto APT |
| Kevin Peña | Analítica de Datos & QA | Equipo Proyecto APT |
| Cristopher Figueroa | Desarrollo Backend & Scrum Master | Equipo Proyecto APT |
| Fiorella Osorio | Desarrollo Frontend & UX/UI | Equipo Proyecto APT |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Christopher Pastén (Cliente Principal) |  |  |
| Fiorella Osorio (Gerente de Proyecto / Scrum Master / Desarrollo Frontend) |  |  |